江 西 省

湖口县港区银砂湾作业区至彭湖高速大垅出口

疏港公路工程施工监理

招标文件

招标人：湖口县公路工程管理站（盖单位章）

二〇一八年九月

目   录

第一卷	3

第一篇	招标公告	4

第三篇合同通用条款	42

第四篇合同专用条款	43

第二卷	47

第五篇监理规范	49

第六篇工程专用规范	50

第七篇技术规范	51

第三卷	52

第八篇投标文件格式	53

第九篇中标通知书格式	73

第十篇监理合同协议书格式	75

第四卷	77

第十一篇图纸和资料(另册)	78

第 一 卷

第一篇  招标公告

湖口县港区银砂湾作业区至彭湖高速大垅出口疏港公路工程施工监理已批复，项目建设单位为湖口县公路工程管理站，建设资金来自财政拨款。项目已具备招标条件，现对本项目的施工监理进行国内公开招标。招标人为湖口县公路工程管理站。诚邀具备相应资格条件的潜在投标人参与本项目的投标。本项目采用资格后审方式。

1．项目概况与招标范围

1.1项目概况

本项目全线采用60KM/h设计速度，荷载等级公路-Ⅰ级，采用一级公路设计标准。全长13.176公里。

1.2计划工期

本项目计划施工总工期  12个月，计划开工时间为2018年11月，完工时间为2019年11月，监理服务期24个月（施工期12  个月，缺陷责任期12个月）。

1.3招标范围及标段划分

本项目施工监理招标范围包括：在施工阶段及缺陷责任期阶段为本项目工程，主要建设内容包括：道路工程、桥涵工程在质量、安全、费用、进度、合同等事项方面提供监理服务。

本项目设置一级监理机构，共1个监理标段，即：总监理工程师办公室。

2．投标人资格要求

2.1本次招标要求投标人同时具备如下资质和业绩，并在人员、设备和信誉等方面具备相应的能力和条件。

2.1.1 监理资质要求：

投标人须具有独立法人资格，持有有效的营业执照、国家交通运输主管部门核发的公路工程专业甲级监理资质。

2.1.2 监理业绩最低要求：

近5年内（指2013年1月1日至今，以交工时间为准，下同）独立完成过单项里程不少于10Km的道路施工监理或工程总造价不低于13000万元的道路施工监理业绩。

2.2 本次招标不接受联合体投标。

2.3外省进赣投标单位应按赣建办〔2017〕14号文件要求在江西省住房和城乡建设厅网站上的“省外建设工程企业信息登记管理系统”办理企业信息登记，并能在“一体化工作平台”查询到该省外建设工程企业，省外单位还必须持有江西省住房和城乡建设厅“省外建设工程企业信息登记管理系统”登记公示截图，否则其投标资格将被取消。

2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即关联企业），不得同时参加投标。

3．招标文件的获取

3.1凡有兴趣的潜在投标人均可在江西中汇工程技术监理咨询有限公司（http://www.zhjlzx.com/）自行下载招标文件。

4、投标文件的递交

4.1递交投标文件的截止时间为2018年10月31日10时00分，请投标人于2018年10月31日10时00分之前递交至湖口县公共资源交易中心开标大厅。

4.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。投标文件必须面交，不接受邮寄等其他提交方式。

5．发布公告的媒介

本次招标公告同时在《江西省公共资源交易网》（http:// ggzy.jiangxi.gov.cn）、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网站（http://www.zhjlzx.com/）网站上发布。

6．联系方式

招标人：湖口县公路工程管理站

地  址: 九江市湖口县

联系人：段先生

电  话：13507924685

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

联系人：夏先生 电  话：18370286160

监督部门：湖口县交通运输局

第二篇  投标人须知

投标人须知前附表

| 项 目 概 况 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 招标人 | 名 称：湖口县公路工程管理站 地 址：湖口县 邮 编：332500 联系人：段先生 电话：13507924685 |
| 招标代理机构 | 名 称：江西中汇工程技术监理咨询有限公司 地 址： 联系人：夏先生 电 话：18370286160 |
| 项目名称 | 湖口县港区银砂湾作业区至彭湖高速大垅出口疏港公路工程施工监理 |
| 监理机构设置 | 一级监理机构 |
| \招标范围及合同段划分 | 本次施工监理招标范围：施工图纸范围内所有内容 本次招标分为1 个监理合同段。 |
| 资金来源 | 资金来源为：财政拨款 |

| 条款号 | 条 款 名 称 | 具体信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标人最多可获得中标资格数量 | 1 个 |
| 2.2 | 联合体投标 | 不接受 |
| 2.2（1） | 联合体成员数量 | / 个 |
| 4.1 | 是否组织现场考察 | 否，投标人自行踏勘 |
|  | 现场考察时间、地点 | 时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分 集合地点：/ |
| 5.1 | 是否召开标前会议 | 否 |
|  | 标前会议时间、地点 | 时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分 会议地点： / |
| 5.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人请在2018年10月20日 17时前将疑问文件电子版（须为可编辑的WORD文档）与盖章的纸质版扫描件发送至531126848@qq.com向招标人提出 |
| 5.3 | 投标人确认收到补遗书的截止时间 | 收到补遗书后24小时内 |
| 6.5 | 招标人是否设定投标控制价上、下限 | 否 |
| 6.6 | 招标人是否设定标底 | 否 |
| 7 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止时间15日前 |
| 10.2 | 监理服务费 （适用于固定标价评分法） | 施工合同价的1.8% |
| 10.4 （10.5） | 监理服务费是否调整 | 否 |
| 11.1 | 投标保证金形式 | 转账或电汇 |
|  | 投标保证金金额 | 人民币40000元 |
|  | 收款单位 | 详见32 |
|  | 开户银行 | 详见32 |
|  | 账户 | 详见32 |
|  | 投标保证金的递交截止时间 | 2018年10月30日16时之前。 注：保证金的交付时间以招标人指定账户银行实际到帐时间为准，由于投标人的原因而造成上述各保证金没有及时或足额到帐的相关责任，由投标人自行负责。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 递交投标文件截止时间后90日内 |
| 13.1 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2 份 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 具体信息或数据 |
| 14.3 | 外层信封书写要求 | 招标人邮编： 地址： 名称： 湖口县港区银砂湾作业区至彭湖高速大垅出口疏港公路工程施工监理投标文件； 在2018年 10月31日10时00 分（即开标时间）前不得开封 |
| 14.4 | 内层信封书写要求 （适用于固定标价评分法） | 投标人邮编： 地址： 名称： 投标文件商务文件或 投标文件技术建议书 招标人地址及名称：（寄） |
| 15.1 | 递交投标文件地点、截止时间 | 地点： 截止时间：2018年 10月26日10时00 分 |
| 15.2 | 通知推迟递交投标文件截止时间 | 原定截止时间3日前 |
| 18.1 | 开标时间、地点 | 时间：同递交投标文件截止时间 地点： |
| 18.2 | 是否邀请公证机构 | 否 |
| 19.2 | 投标资料保密时间 | 从开标至合同期满后壹年内 |
| 20.2 | 本工程采用的评标方法 | 固定标价评分法 |
| 22.1 | 投标人收到中标通知书告知时间 | 24小时内 |
| 24.1 | 履约担保形式 | / |
|  | 履约担保金额 | 监理服务费的/﹪ |
| 31 | 监督部门 | 监督部门：湖口县交通运输局 地 址： / 电话： / |
| 32 | 需要补充的其他内容： 一、保证金汇入账号： ①、开户银行：九江银行股份有限公司湖口支行 账户：湖口县公共资源交易中心 账号：7273 3010 0100 0650 26备注：汇出时请注明“湖口县港区银砂湾作业区至彭湖高速大垅出口疏港公路工程监理” 二、开标时投标人需提供的材料： 1、有效的企业法人营业执照原件； 2、企业监理资质证书原件； 3、法定代表人证书或法人授权委托书及本人身份证； 4、企业业绩证明材料{需提供(1)项目中标通知书；（2）监理合同；(3)交(或竣)工验收证书(报告)或监理项目评定书或业主证明等材料证明原件}； 5、拟派的总监理工程师职称证和交通运输部公路工程专业监理工程师资格证书； 6、获得的荣誉原件； 7、投标保证金银行回执单加盖投标单位公章。 |  |

投标人须知

### 一、总则

1．项目概况

1.1  项目说明：见附件1。

1.2  主要工程数量表：见附件2。

1.3项目地理位置示意图：见附件3。

1.4施工工期及监理服务期：见附件4。

2．投标人的合格条件

2.1  投标人的资格要求须满足附件5的要求。

3.2  投标人须知前附表规定招标人接受联合体形式投标的，联合体必须符合以下要求：

（1）联合体成员可以由投标人须知前附表规定数量的监理企业组成，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力和投标人须知第2.1款规定的相应资格条件。由同一专业的监理企业组成的联合体，按照资质等级较低的企业确定资质等级；

（2）必须明确联合体牵头人，授权代理人。拟派驻现场监理机构的负责人应为联合体牵头人单位的人员；

（3）联合体各方须签订联合体协议书，约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书连同投标文件一并提交招标人；

（4）联合体各方签订联合体协议书后，只能以一个投标人的身份投标，不得针对同一监理合同段再以各自名义单独投标或者参加其他联合体投标；

（5）联合体各方必须分别提供能证明其监理资质、法人资格及工程监理业绩等的文件或资料复印件，并加盖投标人公章。

2.3  招标人不接受投标人的分包申请并禁止转让。

2.4  投标人应对投标文件的真实性负责；如果招标人在招标阶段的评审中发现投标人有弄虚作假行为的，招标人有权拒绝该投标人的投标文件进入下一阶段的评审，并没收其投标保证金。

2.5  投标人不得与其所投标的监理合同段对应工程的施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。

2.6  具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不得同时对同一标段提出投标申请。

3．投标费用

不论中标与否，投标人在投标过程中的一切费用均由投标人自行承担。

4．现场考察

4.1  招标人将按投标人须知前附表规定组织投标人对工程现场及周围环境进行实地考察。

4.2  投标人不组织现场考察的，投标人可以自行进入工程现场进行考察，但投标人不得因此而使招标人或招标人的代理人承担有关的责任或蒙受损失。

4.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4  招标人在现场考察中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5．标前会议

5.1  招标人将按投标人须知前附表规定召开标前会议。

5.2  投标人在现场考察（如果有）及阅读招标文件后提出的与投标有关的问题，招标人将在标前会议上予以解答。投标人可在投标人须知前附表规定的截止时间之前，以书面形式将要求答复的问题提交给招标人，以便招标人进行准备。

5.3  招标人将在标前会议结束后，以补遗书形式书面答复投标人提出的问题，并送达所有已购买招标文件的投标人。投标人收到补遗书后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式向招标人确认已经收到。

5.4  招标人不会因投标人未出席标前会议而取消其投标资格，但由此造成的后果由投标人自负。

### 二、招标文件

6．招标文件的内容

6.1  招标文件包括以下内容：

第一卷    第一篇   招标公告

第二篇  投标人须知

第三篇  合同通用条款

第四篇  合同专用条款

第二卷    第五篇  监理规范

第六篇   工程专用规范

第七篇  技术规范

第三卷    第八篇  投标文件格式

第九篇  中标通知书格式

第十篇  监理合同协议书格式

第四卷    第十一篇  图纸和资料

此外，招标人在招标期间发出的问题答复、补遗书和其他正式函件，均作为招标文件的组成部分，投标人应一并阅读。

6.2  投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。凡与招标文件的规定严重不符的，其投标文件作废标处理。

6.3  投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.4  招标人设定的固定价格，将在递交投标文件截止时间15日前以补遗书方式告知各投标人。（适用于固定标价评分法）

6.5  投标人须知前附表规定招标人设定投标控制价上、下限的，将在递交投标文件截止时间15日前以补遗书方式告知各投标人。（适用于综合评标法、技术评分合理标价法）

6.6  投标人须知前附表规定招标人设定标底的，将在开标时公布。（适用于综合评标法、技术评分合理标价法）

7．招标文件的澄清和解答

要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标人须知前附表规定的时间前，将要求澄清和解答的问题以书面形式送达招标人。招标人将在递交投标文件截止时间15日前将以补遗书方式送达所有已购买招标文件的投标人。投标人收到后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式向招标人确认收到。

8．招标人对招标文件的修改

8.1  招标人可能会因任何原因（包括按投标人须知第5条在标前会议期间回答投标人提出的问题）对招标文件进行修改，招标人将在递交投标文件截止时间15日前，将修改内容以补遗书方式向所有已购买招标文件的投标人发出。投标人收到后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式向招标人确认收到。

8.2  补遗书（包括本须知其他条款中提及的补遗书）将书面形式发出，补遗书是招标文件的组成部分。补遗书按时间先后顺序编号，对所有投标人都具有约束力。补遗书与招标文件不一致的部分以补遗书为准。如果前后发出的补遗书的内容不一致时，以后发出的补遗书为准。

8.3  为使投标人在编制投标文件时有合理的时间对上述补遗书的内容加以考虑，招标人可以按投标人须知第15.2款的规定，将递交投标文件截止时间向后推迟。

8.4总监如在外仍有在建工程，本项目开工之前须全部变更，否则视为弃标。

### 三、投标文件的编制

9．投标文件的内容

9.1  投标人编制的投标文件，应包括以下内容：

（1）商务文件，包括：

a. 投标书

b.  法定代表人身份证明

e.授权书（如果有）

d.投标保证金

e.  资格审查资料

（2）技术建议书

（3）招标文件要求提交的其他资料

9.2  投标人应递交拟完成本工程监理服务的技术建议书，其内容应翔实，足以说明投标人的建议能满足招标文件的要求。

9.4  投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件格式，表格可以按同样格式扩展和复制。

10．投标报价（适用于固定标价评分法）

10.1  投标报价是投标人按照招标文件的要求完成施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理工作所需的费用。

10.2  投标人应按投标人须知前附表公布的监理服务费在投标书中填报。

10.3  投标人未按给定的监理服务费填报的，作废标处理。

10.4  当合同实施期间条件发生变化时，监理服务费按投标人须知前附表的规定调整。

10.5  本工程的投标报价和中标后结算一律采用人民币。

11．投标保证金

11.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式和金额提交投标保证金。联合体投标的，应当以联合体牵头人的名义提交投标保证金，并对联合体各成员均具有约束力。

若采用银行汇票、电汇，投标人应将投标保证金由投标人的账户一次性汇入或转入到招标人指定账户，否则，视为投标保证金无效。

若采用银行保函，则应由国有或股份制商业银行开具。银行保函应采用招标文件提供的格式。银行保函原件应在递交投标文件截止时间前单独密封递交给招标人。

11.2  投标人未按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

11.3  招标人与中标人签订监理合同协议书后5个工作日内，招标人退还未中标人的投标保证金。 中标人的投标保证金，在提交了履约担保并签订了监理合同协议书后5个工作日内退还。

11.4  投标保证金在投标文件有效期满后30日内保持有效，招标人如果按投标人须知12条的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

11.5  出现下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人签订合同或未能按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为。

12．投标文件的有效期

招标人可在原定投标文件有效期内根据需要提出延长投标文件有效期的要求，投标人同意此要求的，投标文件有效期相应延长，但投标人不得因此而提出修改其投标文件的要求。投标人也可以拒绝此要求，招标人不得因此没收投标人的投标保证金，但其投标文件超过原有效期后将自动失效。

13．投标文件的形式和签署

13.1  投标人向招标人递交投标人须知前附表规定份数的投标文件。副本应是正本的复制件。投标文件应在其封面上清楚注明“正本”和“副本”字样。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13.2  投标文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，投标文件内任何有文字页须经投标人的法定代表人或其授权的代理人逐页签署姓名，不得用签名章代替。

13.3  投标文件的任何一处涂改、行间插字或删除，均应由前款规定的投标文件签署人在修改处签署姓名并加盖投标人公章。

13.4  投标文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页装订。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。投标文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码。

### 四、投标文件的递交

14．投标文件的密封和标记

14.1 投标文件的商务文件和技术建议书分别密封于信封中，上述两个信封再密封于同一个信封中，成为一份投标文件。投标文件包装必须使用内、外两层封套，内、外封套应分别加贴密封条并盖密封章

14.3  投标文件外层信封应按照投标人须知前附表的规定书写，除此之外不得有任何投标人的识别标记。

14.4  内层信封上应按照投标人须知前附表的规定书写，以便因投标文件迟到或其他原因造成招标人不能接受该投标文件时得以原封退回。

14.5如果同时投多个合同段，不同合同段的投标文件应分别装订、密封。

14.6  不符合上述要求的投标文件招标人将不予签收。

14.7  如果因投标人的原因造成投标文件迟到或遗失，过早启封或失密等情况，招标人概不负责。

15．递交投标文件截止时间

15.1  投标人必须按照投标人须知前附表规定的时间和地点递交投标文件，并由招标人签收。

15.2  招标人按投标人须知第7条、第8条发出补遗书后，如果决定推迟递交投标文件截止期，将在投标人须知前附表规定的时间前将延期通知送达所有投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

16．迟到的投标文件

招标人将拒绝接受在递交投标文件截止时间后送达的投标文件，并将该投标文件按照其内层信封上写明的地址退回或由投标人自行带回。

17．投标文件的修改和撤回

17.1  在递交投标文件截止时间前，投标人可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，但必须以书面形式通知招标人并按招标文件要求签署。修改或撤回的正式申请函件必须在递交投标文件截止时间前送达招标人签收。

17.2  修改的内容为投标文件的组成部分，应同样按照投标人须知第13条、第14条、第15条的要求进行签署、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 五、开标与评标

18．开标

18.1  招标人将按照投标人须知前附表规定的时间和地点开标。开标时，投标人的法定代表人应持法定代表人身份证明及本人身份证件或其授权代理人持授权书及本人身份证件准时出席并在签到簿上签名。如投标人的法定代表人或其授权代理人未出席开标仪式，视其默认开标记录。

18.2  开标由招标人主持，招标人应介绍投标文件的递交情况，并由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，如委托公证也可由公证机构检查并公证。

18.3  经确认无误后，由招标人当众拆封商务文件和技术建议书，对投标书的签署等进行核查。

18.5  开标时，招标人宣读投标人的名称、所投监理合同段、投标保证金的递交情况、投标价（采用固定标价评分法时）和总监理工程师等主要监理人员以及招标人认为必要的其他细节。

18.6  如果招标人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督或公证机构当场核查确认后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的结果，投标人法定代表人或其授权代理人须在开标记录上（格式见附件7）上签字。

18.7  招标人应做好开标记录（格式见附件7）并经招标人代表、投标人、监督人、记录人签字后存档备案。

18.8出现下列情况之一者，投标文件将不予接收：

a. 逾期送达的或者未送达指定地点的；

b. 投标文件未按投标人须知第14条规定密封和标记的。

18.9  开标时，投标文件出现以下任一情况，投标文件作废标处理：

a. 投标书中所述标段号与外包封的标段号不一致；

b. 正、副本份数不满足招标文件规定；

c. 投标书未按照招标文件规定签署并加盖投标人公章；

d. 投标书未填写投标报价。（适用于固定标价评分法）

19．保密

19.1  开标后直到签订监理合同协议书为止，凡与投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的工作都应在保密的条件下进行。

19.2  在投标人须知前附表规定的保密时间内，招标人和投标人不得针对对方的投标文件和招标文件向任何第三方泄露。

20．评标

20.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

20.2  评标委员会按照投标人须知前附表规定的评标方法（详见附件6）进行评标。

### 六、合同的授予

21．定标方式

21.1  除授权评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

21.2如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者中标人未能遵守投标人须知第23.1款或第24条的规定，在此情况下，招标人有权取消其中标资格，招标人可依序确定其他中标候选人为中标人。当所有中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。

21.3  招标人应将评标报告和评标结果向交通运输主管部门备案并公示。

22．中标通知书

22.1  招标人将在投标文件有效期内，向中标人发出中标通知书，确认其投标文件已被接受。中标通知书将写明招标人支付给中标人实施和完成本工程监理服务所需的监理服务费用。投标人在收到中标通知书后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式告知招标人。

22.2  中标通知书是合同文件的组成部分。

22.3  招标人即使已经向中标人发出了中标通知书，若发生下列情况之一者，中标无效，招标人应向交通运输主管部门备案。

（1）经查实投标人有弄虚作假、隐瞒事实真相骗取中标等行为；

（2）经查实投标人有转借资质行为或以行贿等手段谋取中标。

23．合同协议书的签署

23.1  招标人和中标人应在自发出中标通知书之日起30日内，按照招标人和中标人约定的时间和地点签署监理合同协议书。

23.2  监理合同协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖双方公章，双方均应出示法定代表人或其授权的代理人的有效身份证明。

23.3双方签署监理合同协议书后，招标人应同时将中标结果告知所有投标人。

24．履约担保

24.1  在签订监理合同协议书前，中标人须按投标人须知前附表规定的形式和金额向招标人提交履约担保。

24.2  履约担保可采用本招标文件第十二篇规定的银行履约保函格式，或招标人认可的其他形式。

24.3  投标人未按规定提交履约担保的，招标人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。

24.4  履约担保的返还按第三篇合同通用条款第4.5.3项的规定执行。

24.5  招标人要求中标人提交履约担保的应同时向中标人提交监理服务费支付担保。

### 七、重新招标和不再招标

25．出现下列特殊情况之一，招标人可重新招标：

（1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）经评标委员会否决全部投标的；

（3）评标委员会推荐的中标候选人均未能与招标人签订监理合同协议书的。

26．不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 八、纪律和投诉

27．对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

28．对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员以行贿等违法方式谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

29．对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受投标人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本工程“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，法律、法规和规章规定的除外。

30．对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受投标人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

31．投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、法规和规章规定的，有权依法向投标人须知前附表规定的监督部门投诉。

### 九、其他

32．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容。

投标人须知附件

### 附件1  项目说明

详见施工图纸中说明

### 附件2  主要工程数量表

| 项 目 |  |  |  |  | 单位 | 监理合同段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 施工合同段 | 施工合同段 |
| 起讫桩号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公路里程 |  |  |  |  | km |  |  |
| 路基 土石方 |  |  | 挖 方 |  | m3 |  |  |
|  |  |  | 填 方 |  | m3 |  |  |
| 圬工砌体（排水／防护） |  |  |  |  | m3 | / |  |
| 软基处理 |  |  |  |  | km | / |  |
| 基层 |  |  |  |  | m2 |  |  |
| 沥青混凝土路面 |  |  |  |  | m2 | / |  |
| 水泥混凝土路面 |  |  |  |  | m2 |  |  |
| 桥梁 |  |  | 特大桥 |  | m／座 | / |  |
|  |  |  | 大 桥 |  | m／座 | / |  |
|  |  |  | 中 桥 |  | m／座 | / |  |
|  |  |  | 小 桥 |  | m／座 | / |  |
| 涵 洞 |  |  |  |  | 道 |  |  |
| 互通 立交 | 数 量 |  |  |  | 处 | / |  |
|  | 其中 |  |  | 主线桥 | m／座 | / |  |
|  |  |  |  | 匝道桥 | m／座 | / |  |
|  |  |  |  | 匝道 (扣除桥长) | km | / |  |
| 分离式立交 |  |  |  |  | m／座 | / |  |
| 通 道 |  |  |  |  | 道 | / |  |
| 隧道 |  | 特长隧道 |  |  | m／道 | / |  |
|  |  | 长隧道 |  |  | m／道 | / |  |
|  |  | 中隧道 |  |  | m／道 | / |  |
|  |  | 短隧道 |  |  | m／道 | / |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：详见施工图纸。

### 附件3  地理位置示意图

### 附件4  施工工期及监理服务时间

| 监理 合同段 | 施工 合同段 | 施工工期 （月） | 施工准备阶段 监理服务期 （月） | 施工阶段 监理服务期 （月） | 交工验收与缺陷责任期阶段监理服务期 （月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 12 | / | 12 | 12 |

### 附件5  资格审查要求

附件5-1  资质

| 项 目 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 资 质 | 具备国家交通运输主管部门核发的公路工程专业甲级监理资质，持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。 | 提供资质证书及营业执照原件 |

附件5-2  业绩

| 项 目 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 业 绩 | 近5年内（指2013年1月1日至今，以交工时间为准，下同）独立完成过单项里程不少于10Km的的新建一级公路工程或单个标段施工合同价不低于人民币1.3亿元的施工监理任务。 | 业绩证明材料提供中标通知书和监理合同原件和交(或竣)工验收证书(报告)或监理项目评定书或业主证明等材料证明原件。 |

附件5-3人员

附件5-3-1   总监理工程师办公室

| 序号 | 监理岗位 | 资格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理 工程师 | 具有交通运输部公路工程专业监理工程师资格（道路与桥梁专业），且已在投标人处进行岗位登记，具有相关专业高级技术职称 | 1 |  |
| 2 | 专业监理 工程师 | 具有交通运输部公路工程道路与桥梁专业监理工程师资格，具有相关专业中级及以上技术职称 | 1 |  |
| 3 | 监理员 | 具有监理培训证书，具有相关专业初级及以上技术职称 | 2 |  |

注：资格审查要求中具有交通运输部公路工程监理工程师(含专业监理工程师)资格证书的监理人员总数量的50﹪以上应为投标人自有人员，且总监理工程师必须为投标人自有人员。自有人员应在本单位进行岗位登记并依法签订劳动合同。

##### 附件5-4 设施和设备最低要求

| 项目 | 规格名称 | 单位 | 要求数量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人所配备的仪器设备不局限于以上设备，可根据工程具体情况和工程监理工作的实际

需要配置，但不得少于或低于上述配备要求。

附件5-5 财务

| 项 目 | 要 求 | 合同段 |
| --- | --- | --- |
| 财务能力 | / |  |

附件5-6  诉讼和履约

| 项 目 | 要 求 | 合同段 |
| --- | --- | --- |
| 诉讼和履约 | 1．投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。 2．投标人没有正受到取消投标资格的行政处罚。 3．投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本工程造成重大影响。 4．其他。 |  |

### 附件6  评标办法

监理招标评标办法

### 1．总则

1.1  为规范本工程施工监理评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委等七部委2001年第12号令）、《公路工程施工监理招标投标管理办法》（交通部2006年第5号令）及《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）等有关规定，并结合本工程招标文件，制订本评标办法。

1.2  评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.3  评标活动应在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和投标人串通，不得泄露与评标活动有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间投标人不得干扰评标工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响评标。

1.4  本项目评标采用  固定标价评分法       。

### 2．评标组织及职责

2.1  评标委员会组成

招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和从交通运输部设立的监理专家库或省级交通运输主管部门设立的监理专家库中随机抽取的评标专家共同组成，人数为5人以上单数，其中评标专家人数不得少于总数的三分之二。评标委员会开始工作之前应由评标委员会推举产生一名主任评标委员，负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。

2.2  评标委员会职责

（1）对投标文件进行初步评审、资格审查；

（2）确定评审需澄清、核实的内容；

（3）进行商务、技术的详细评审；

（4）综合评分并推荐中标候选人；

（5）建议是否重新招标；

（6）完成书面评标报告提交招标人。

### 3．评审程序

3.1  评标准备

评标委员会开始评标工作之前，必须首先认真研读招标文件；招标人应当向评标委员会提供招标文件、评标办法和评标所需的其他重要信息与数据，协助评标委员会了解和熟悉招标工程的如下内容：

（1）招标项目的工程规模、标准和工程特点；

（2）招标文件规定的评标办法；

（3）招标文件规定的其他与评标有关的内容。

3.2  评审程序

（1）初步评审；

（2）资格审查；

（3）详细评审；

（4）投标文件的澄清；

（5）综合评分；

（6）推荐中标候选人；

（7）编写评标报告。

### 4．初步评审

评标委员会将对投标文件进行初步评审。只有通过初步评审的投标文件才能参加下一阶段评审。通过初步评审的主要条件：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容和要求编制，字迹清晰可辨；

（2）投标文件（正本）按招标文件规定加盖投标人公章并由法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名，未使用签名章代替；

（3）投标人按照招标文件规定的形式、时限和要求提供了投标保证金；

（4）按照招标文件规定提供了法定代表人身份证明、授权书（如有）。

（5）按照给定的监理服务费填报投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价；

（6）监理服务期、工程质量目标满足招标文件要求；

（7）投标人未以他人名义投标、未与他人串通投标、未以行贿手段谋取中标，以及未弄虚作假；

（8）投标文件未附有招标人不能接受的其他条件。

投标文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，作为废标处理。

### 5．资格审查

资格审查将根据投标人提交的资格证明文件和评标委员会认为其他必要的、合适的资料，以及资格审查条件附件5-1～附件5-5的要求，对投标人的基本资格、业绩、人员、设备、财务、以往履约情况等进行强制性资格评审。强制性资格评审结论分“通过”和“未通过”两种。投标人全部符合资格审查条件附件5-1～附件5-5要求的，即视为资格审查通过，如果审查通过，其投标文件将进入下一步评审；否则认为不响应招标文件强制性要求，其投标文件按废标处理，不进入下一步评审。

### 6．详细评审

评标委员会对通过初步评审、资格审查的投标文件从合同条款、监理能力、管理水平以及投标人以往监理业绩及履约信誉等方面进行详细评审，并对商务文件、技术建议书分别评审打分，满分100分；技术、商务分值分别为40分、60分。

6.1 合同条款响应性评审

投标人通过合同条款响应性评审的主要条件：

（1）投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

（2）投标人未增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；

（3）投标人未提出不同的计量、支付办法；

（4）投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；

（5）投标人对合同条款没有重大偏离；

（6）满足招标文件规定的其他实质性要求。

投标文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，作为废标处理。

6.2技术评审（满分40分）

技术评审主要内容和分值范围如下：

6.2.1监理大纲（或监理方案）和措施   24分

（1）施工期准备阶段监理方法、流程和措施  3分

施工期准备阶段的监理方法、流程和措施监理方法好、流程清晰、措施合理可行的得2.7~3.0分；较好的得2.4~2.7分；一般的得2.1~2.4分。

（2）施工期监理方法、流程和措施  12分

施工期质量监理、安全环保监理、合同费用监理、进度监理和及其他事项管理的方法、流程及措施的,得分条件如下：

| 加分值 加分内容 加分条件 | 质量监理 (3分) | 安全环保监理 (3分) | 合同费用监理 (3 分) | 进度及其他事项管理 (3分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法好、流程清晰、措施得力 | 2.7~3.0 | 2.7~3.0 | 2.7~3.0 | 2.7~3.0 |
| 方法较好、流程较清晰、措施较好 | 2.4~2.7 | 2.4~2.7 | 2.4~2.7 | 2.4~2.7 |
| 方法、流程和措施均一般 | 2.1~2.4 | 2.1~2.4 | 2.1~2.4 | 2.1~2.4 |

（3）交工验收与缺陷责任期监理方法、流程和措施  3分

交工验收与缺陷责任期监理方法、流程和措施的监理方法、流程和措施合理可行的得2.7~3.0分；较好的得2.4~2.7分；一般的得2.1~2.4分。

（4）监理人对现场监理机构的领导和保证措施  3分

监理人对现场监理机构的领导和保证措施措施合理可行的得2.7~3.0分；较好的得2.4~2.7分；一般的得2.1~2.4分。

（5）监理工作管理制度  3分

监理工作管理制度，制度合理可行的得2.7~3.0分；较好的得2.4~2.7分；一般的得2.1~2.4分。

6.2.2  对本工程重点、难点分析（8分）

对本工程重点、难点分析重点把握准确，难点分析透彻，得7.7～8.0分；重点把握较准确，难点分析较透彻，得7.4～7.7分；重点把握一般，难点分析一般，得7.1～7.4分。

6.2.3、对本工程的建议（8分）

对本工程监理工作提出具有实效的建议，对克服工程施工难点、降低造价、利于环保及安全管理、合理有效的民工工资管理等方面有阐述的建议好的，得7.7～8.0分；建议较好的，得7.4～7.7分；建议一般但基本可行的，得7.1～7.4分

6.3  商务评审(60分)

- 监理人员及机构设置  30分

1、监理人员：20分

(1)总监理工程师  10分

满足招标文件要求的，得10分；

(2) 专业监理工程师  10分

满足招标文件要求的，得10分；
2、机构设置  10分

满足招标文件要求，得10分；

- 监理设施和设备 5分

满足招标文件最低要求的，得5分；

（三）监理业绩 25分

1、 资质要求10分

a．满足招标文件要求得10分。

2、施工监理业绩 10分

a．满足招标近5年内（指2013年1月1日至今，以交工时间为准，下同）独立完成过单项里程不少于10Km的的新建一级公路工程或单个标段施工合同价不低于人民币1.3亿元的施工监理任务的，得5分。每增加一个上述业绩的，加5分，最多加5分。{需提供(1)项目中标通知书；（2）监理合同；(3)交(或竣)工验收证书(报告)或监理项目评定书或业主证明等材料证明原件}.

3、企业信誉 5分

a．投标人企业近五年以来（指2013年1月1日至今）在公路建设中获得过省级主管部门颁发的先进单位荣誉的，得2分；获得过交通运输部颁发的先进集体荣誉称号的，得3分。（同时获得过省级主管部门颁发的先进单位荣誉的和获得过交通运输部颁发的先进集体荣誉称号的得满分5分）

以上需现场提供荣誉证书或文件证明原件，否则不得分。

### 7．投标文件的澄清

（1）除按本办法规定的重大偏差外，投标文件存在的其他问题应视为细微偏差。为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可书面通知投标人澄清或说明其投标文件中不明确的内容，或要求补充相应资料或对细微偏差进行补正。对此投标人不得拒绝，否则，作废标处理，并没收其投标保证金。

（2）有关澄清、说明和补正的要求和回答均以书面形式进行，但招标人和投标人均不得因此而提出改变招标文件或投标文件实质内容的要求。投标人的书面澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。

（3）招标人不接受投标人对投标文件的主动澄清、说明和补正。

### 8.综合得分

各投标人的综合得分等于技术评分、商务评分之和。

### 9．推荐中标候选人

根据综合得分由高至低排序，每个监理合同段推荐得分最高者为中标候选人。

### 10．评标报告

评标委员会审定评标结果后，向招标人提交书面报告。评标报告应如实记载下列内容：

11.1   评标委员会的成员名单

11.2   开标记录情况

11.3   符合要求的投标人情况

11.4   评标采用的标准、评标办法

11.5   投标人排序

11.6   推荐的中标候选人

11.7   需要说明的其他事项

11.8附件

附件1施工监理招标评标办法

附件2评标委员会成员名单

附件3开标记录表

附件4初步评审表

附件5资格审查表

附件6   合同条款响应性评审表

附件7技术评审、商务评审评分表

附件8   技术、商务评分汇总表

附件9   投标人技术、商务综合评分排序表

附件10   推荐的中标候选人

### 附件7附表

### 附件7-1   开标记录表

项目工程施工监理开标记录表[1]

合同段：                     开标时间：年月日时分

| 序号 | 投标人 | 密封 情况[2] | 投标 保证金[3] | 投标报价 | 总监理工程师姓名、证书编号[4] | 其他情况 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：  记录人：  监督人：

年月日

### 附件7-2   问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）  ：

项目工程施工监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至 （详细地址） 或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

主任评标委员：    （签字）

年月日

### 附件7-3    问题的澄清

问题的澄清

编号：

项目工程施工监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：          （全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年月日

### 附件7-4   中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）     ：

我方已接受     （中标人名称）   于   （投标日期）  所递交的项目工程第监理合同段施工监理投标文件，确定     （中标人名称）   为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：     （全称）（盖章）

法定代表人：        （签字）

年月日

### 附件7-5   确认通知

确 认 通 知

（招标人名称）     ：

我方已接到你方年月日发出的项目工程施工监理招标文件关于的通知，我方已于年月日收到。

特此确认。

投标人：     （全称）（盖章）

年月日

第三篇合同通用条款

采用《公路工程施工监理招标文件范本》的“合同通用条款”。

第四篇合同专用条款

本合同专用条款是依据通用条款进行编制，在执行过程中以此为准。

这类条款包括1.1.1、1.1.2、2.1.1、2.1.2.1、2.1.3.2、2.1.4、2.1.5、3.5、4.1.1.5、5.2、6.2.2、6.2.3、6.3.4.1、7.3、8等有关条款。

### 1．定义与解释

1.1.1项目

项目名称：；

发包人名称：；

立项审批情况：                              /                                        ；

初步设计审批情况：                       /                                           ；

资金组成及到位情况：    财政拨款，已到位                    ；

招标文件备案情况：                        /                                         ；

征地拆迁完成情况：                        /                                         。

1.1.2工程

工程地点：；

起迄桩号：                            /  ；

施工合同合同段划分：    一个标段                       ；

监理合同合同段划分：         一个合同段                                   ；

工程概况：。

### 2．监理人的义务

2.1.1  服务形式

总监理工程师办公室按组建。

2.1.2服务范围

2.1.2.1监理服务的工程范围：       施工全过程监理                                                  。

2.1.3  服务目标

2.1.3.1  对第三方履约管理的服务目标：   合格                                              ；

2.1.4  监理服务的内容

监理服务机构设置：                一级监理机构                                                  ；

监理服务的内容：                        进度、质量、投资、安全                                            ；

总监理工程师办公室中心试验室的资质及相应的检查项目和抽检频率：   30%                   ；

2.1.5  发包人对监理人的授权

发包人对监理人的授权：          按监理合同                                               。

### 3．发包人的义务

3.5  代表

发包人授权代表：。

### 4．责任和保障

4.1监理人的违约及赔偿责任

4.1.1.5监理人的其他违约责任：                /                                        ；

因监理人违约，发包人对监理人课以违约金额的计算方法：                /                。

### 5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.2监理服务的时间和期限

进场时间：      按监理合同                                                                    。

施工准备阶段监理服务结束时间：      按监理合同                            。

施工阶段监理服务结束时间：                  按监理合同                         。

交工验收与缺陷责任期阶段监理服务结束时间：    按监理合同        。

退场期限：                 按监理合同                                                           。

- 监理服务的费用与支付

6.2.1监理服务费支付：             监理合同 中约定                        。

6.2.2附加监理服务的费用

附加监理服务的费用计算方法：         /              。

6.2.3额外服务的费用

额外服务的费用计算方法：     /                 。

6.3.4  支付担保

6.3.4.1  发包人在签订合同时，按金额/元（监理服务费的/﹪）办理支付担保，并将此担保交给监理人。

- 其他

### 7.2现场服务时间

7.2.1总监在现场1个月之内到场不得少于22天（到场作业，每天工作时间不得少于8小时），其他人员施工作业期间必须在场履职，总监少于1天，罚款1万元/天，其它人员缺岗1天，罚款5000元/天。

7.3奖励

监理人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人对监理人的额外奖励办法：                                /                                                  。

履约考核的具体办法：                    /                                            。

### 8．争端的解决

双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由解决。

### 9．补充条款

需补充的其他条款。

第 二 卷

第五篇监理规范

执行《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2006），该规范是中华人民共和国行业标准，交通运输部以“交通部公告2006年第40号”发布，由人民交通出版社出版。此规范为本工程施工监理合同的重要组成部分

第六篇工程专用规范

第七篇技术规范

所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。

第 三 卷

第八篇  投标文件格式

一、商务文件格式

二、技术建议书格式

一、商务文件格式

目    录

（一）投标书

（二）法定代表人身份证明

（三）授权书

（四）投标保证金

（五）资格审查证明材料

附件A-1资质

附件A-2业绩

附件A-3人员

附件A-4 设施和设备

附件A-5财务

附件A-6诉讼和履约

（六）投标人企业资质及信誉

附件B-1投标人总体情况一览表

附件B-2  投标人近三年已完成的同类工程表

附件B-3  投标人在监工程项目表

（七）监理机构及人员资质

附件C-1拟投入监理人员情况汇总表

附件C-2拟投入监理人员工作简历表

附件C-3拟投入本工程的试验、检测仪器、办公、生活及交通设施表

（一）投标书格式

投标书

致：（招标人全称）

我方经认真分析、研究了贵方提供的项目工程第监理合同段的招标文件（含补遗书第号至第号），并考察现场后，决定参加该工程投标。在此郑重表示，愿意按照递交的商务文件及技术建议书确定的投入力量和工作方法，遵照监理招标文件中提出的各项要求，我方将以监理服务总费用人民币（大写）元（招标人给定价格），承担并完成本工程在施工准备阶段、施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务工作。

施工阶段监理服务费：元；

交工验收及缺陷责任期阶段监理服务费：元；

总监理工程师：     （姓名）     ，证书号码：。

我方投标文件由商务文件、技术建议书组成。我方已按招标文件的要求提交了投标保证金，并同意从招标文件规定的递交投标文件截止时间起日内保持投标文件有效。在此有效期内，我方将遵守承诺，并同意随时解答贵方的询问，按贵方的要求提供补充资料，并随时准备接受中标或落标通知。

如果贵方接受我方的投标，我们将保证在接到发包人的进驻通知后日内进驻现场并开展监理工作。

在监理合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同贵方的中标通知书及双方共同签署的补充文件将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

我们理解贵方不负担我方的任何投标费用。

如果我方在接到中标通知书后30日内未能或拒绝与贵方签订监理合同协议书，或未能按招标文件规定的时间递交履约担保，贵方有权没收投标保证金，并依序确定其他中标候选人为中标人。

投标人：          （全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

日期：年月日

投标书附录

说明：1．下表所有数据须由投标人签署确认，并随投标书一起报送；

2．数据栏中，对数据的限额说明见合同条款；

3．本表各项内容可根据工程情况进行扩充、修改。

| 序号 | 事项 | 合同条款 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入监理人员数量 | 2.4.1 | 6人 |
| 2 | 赔偿的限额 | 4.4 | 监理人的赔偿限额：监理服务费总额的 30 ﹪ 发包人的赔偿限额： 监理服务费总额 |
| 3 | 监理服务期 | 5.2 | 36个月 |
|  | 其中： 施工准备阶段 |  | /个月 |
|  | 施工阶段 |  | 12个月 |
|  | 交工验收与缺陷责任期阶段 |  | 24 个月 |
| 4 | 动员预付费 | 6.3.1 | 监理服务费的/﹪ |
| 5 | 履约担保 | 6.3.2 | 监理服务费的 / ﹪ |
| 6 | 监理服务费支付期限 | 6.3.8 | 支付期限为28日 |

投标人：          （全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

日期：年月日

（二）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（全称）（盖章）

日期：年月日

（三）授权书格式

授权书

致：  （招标人全称）

（投标人全称）（职务）（姓名）以法定代表人的身份，授权（投标人或其下属单位全称）的（职务） （姓名）为我单位的合法代理人。该代理人在项目工程第监理合同段的投标过程中，以我单位的名义签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我方均予以承认。

代理人无权再授权。

投标人：（全称）（盖章）

授权人：             （签字）

被授权的代理人：       （签字）

日期：年月日

### （四）投标保证金

### (加盖投标人单位公章复印件)
（五）资格审查证明材料

##### 附件A-1资质

| 项目 | 投标人情况 | 证明文件[1] |
| --- | --- | --- |
| 资质 |  |  |

投标人：（公章）

注：[1]资质证明文件指企业营业执照、监理资质证书、质量认证证书等相关资料复印件（加盖公章）。

##### 附件A-2业绩

| 项目 | 投标人情况 | 证明文件[1] |
| --- | --- | --- |
| 业绩 |  |  |

投标人：（公章）

注：[1]列出近5年内已完成的与本工程的规模类似的监理工程简况，投标人应将所列工程的项目评定书或质量评定书复印件作为证明文件附于本表后。

##### 附件A-3人员

##### 附件A-3-1  总监理工程师办公室

| 序号 | 监理岗位 | 投标人情况 | 数 量 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（公章）

### 附件A-4   试验检测设备

| 序号 | 仪器、设备规格名称 | 单位 | 要求数量 | 拟投入数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表仪器、设备名称、顺序按投标人须知附件5-4格式填写。

##### 附件A-5  财 务 状 况

| 项目 | 投标人情况 | 证明文件[1] |
| --- | --- | --- |
| 财务 能力 |  |  |

投标人：（公章）

##### 附件A-6  诉讼和履约[1]

| 项目 | 投标人情况 | 承 诺 |
| --- | --- | --- |
| 诉讼和履约 |  |  |

投标人：（公章）

注：[1]附件A-6“诉讼和履约”投标人应对其未存在附件5-6中所列事项出具一份承诺，并加盖公章。

### （六）投标人企业资质及信誉

##### 附件B-1投标人总体情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |  |  | 其他 |
|  | 管理人员 |  |  |  |  |  | 监理人员 |  |  |  |  |  |  | 后勤人员 |  |  |
| 45岁以下 |  |  | 45～60岁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60岁以上 |  |  |  |
| 近年营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

##### 附件B-2  投标人近年已完成的同类工程表[1]

| 项目名称或指标 |  |  | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理合同公路里程 |  |  | km |  |  |  |  |
| 路基 土石方 | 挖方 |  | m3 |  |  |  |  |
|  | 填方 |  | m3 |  |  |  |  |
| 圬工砌体（排水／防护） |  |  | m3 |  |  |  |  |
| 软基处理 |  |  | km |  |  |  |  |
| 基层 |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 沥青混凝土路面 |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 水泥混凝土路面 |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 桥梁 | 特大桥 |  | m／座 |  |  |  |  |
|  | 大桥 |  | m／座 |  |  |  |  |
|  | 中桥 |  | m／座 |  |  |  |  |
| 涵洞 |  |  | 道 |  |  |  |  |
| 互通 立交 | 数量 |  | 处 |  |  |  |  |
|  | 其中 | 主线桥 | m／座 |  |  |  |  |
|  |  | 匝道桥 | m／座 |  |  |  |  |
|  |  | 匝道（扣除桥长） | km |  |  |  |  |
| 分离式立交 |  |  | m／座 |  |  |  |  |
| 通道 |  |  | 道 |  |  |  |  |
| 隧道 | 特长隧道 |  | m／道 |  |  |  |  |
|  | 长隧道 |  | m／道 |  |  |  |  |
|  | 中隧道 |  | m／道 |  |  |  |  |
|  | 短隧道 |  | m／道 |  |  |  |  |
| 工程总造价 |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 开竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受奖罚情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 全称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：[1]列出近3年内已完成的与本工程的规模类似的监理工程简况，将所列工程的项目评定书或质量评定书及建设单位评价复印件作为证明文件附于本表后。本页不够时可另加附页。

##### 附件B-3  投标人在监工程项目表[1]

| 项目名称或指标 |  |  | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理合同公路里程 |  |  | km |  |  |  |  |
| 路基 土石方 | 挖方 |  | m3 |  |  |  |  |
|  | 填方 |  | m3 |  |  |  |  |
| 圬工砌体（排水／防护） |  |  | m3 |  |  |  |  |
| 软基处理 |  |  | km |  |  |  |  |
| 基层 |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 沥青混凝土路面 |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 水泥混凝土路面 |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 桥梁 | 特大桥 |  | m／座 |  |  |  |  |
|  | 大桥 |  | m／座 |  |  |  |  |
|  | 中桥 |  | m／座 |  |  |  |  |
| 涵洞 |  |  | 道 |  |  |  |  |
| 互通 立交 | 数量 |  | 处 |  |  |  |  |
|  | 其中 | 主线桥 | m／座 |  |  |  |  |
|  |  | 匝道桥 | m／座 |  |  |  |  |
|  |  | 匝道（扣除桥长） | km |  |  |  |  |
| 分离式立交 |  |  | m／座 |  |  |  |  |
| 通道 |  |  | 道 |  |  |  |  |
| 隧道 | 特长隧道 |  | m／道 |  |  |  |  |
|  | 长隧道 |  | m／道 |  |  |  |  |
|  | 中隧道 |  | m／道 |  |  |  |  |
|  | 短隧道 |  | m／道 |  |  |  |  |
| 工程总造价 |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 开竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受奖罚情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 全称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：[1]列出投标人目前正在进行和已签订合同但尚未实施的全部监理工程，将所列工程的监理合同协议书复印件附于本表后。本页不够时可另加附页。

### （七）监理机构及人员资质

##### 附件C-1拟投入监理人员情况汇总表

| 序号 | 监理职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 工作年限 |  |  |  | 专业技术职称 |  |  | 监理工程师 或培训证书 |  | 身份证号码 | 岗位 登记单位及状态[1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计 | 施工 | 管理 | 监理 | 初级 | 中级 | 高级 | 证书名称 | 编号 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：[1]岗位登记单位及状态指拟投入的监理工程师资格证书目前是否在投标人处登记。

##### 附件C-2拟投入监理人员工作简历表[1]

##### 合同段：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |
| 监理资质 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 本工程拟出任职务 |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |  | 专业工作年限 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年月 | 单位 |  |  | 工程名称 |  | 在工程中担任岗位 |  | 主要工作 |  | 证明人 |  |  | 联系电话 |
| 目前承担工作或在监工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在监工程开、竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖惩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：[1]投标人拟投入所有人员均须填写本表，并将人员执业资格证书、岗位登记单位、职称证书、身份证复印件附于本表后。

。

##### 附件C-3拟投入的试验、检测仪器，办公、生活及交通设施表[1]

| 仪器、设备与 设施名称 | 型号、 产地 | 用途、 功能规格 | 数量 |  |  |  | 设备 寿命（年） | 已使用 年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |
| 试验、检测仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：[1]投标人应根据本工程的实际情况配备所需的试验、检测、测量仪器、交通设施及办公设备。上述租赁与新购设备的初步落实情况，应在备注中注明。

二、技术建议书格式

技术建议书内容及编写说明

1.工程概述：主要对拟投监理合同段的工程总体概况进行简单描述。

2.监理工作范围：依据监理合同中约定的监理服务的要求和范围，对拟投监理合同段的监理工作安排、主要监理人员的岗位职责进行必要的阐述。

3.现场监理机构设置与人员安排：通过框图形式，明确拟投监理合同段的组织机构设置。

4.监理仪器、设备和设施的配备：投标人根据拟投监理合同段的现场工作需要，对其拟投入本工程的监理仪器、设备和设施的配备等情况做简要介绍。

5.监理工作程序：结合监理工作的阶段划分，对工程质量控制、进度控制、施工安全控制、施工环境保护、费用控制、合同及其他事项管理、文件资料管理等方面，进行监理工作的方法与流程的简要阐述。

6. 监理大纲（或监理方案）和措施。

7.本工程监理工作的重点与难点分析：根据招标文件及现场考察，对本工程监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决方法。

8. 对本工程建议：为更好地完成本工程的监理工作，监理单位可根据以往的经验，对本工程监理工作提出建议。

第九篇中标通知书格式

中标通知书

致：（投标人全称）

贵方于 年月日送交的项目工程第监理合同段投标文件，我方已进行了全面的审查。经过综合评审，我方选定贵方为项目工程第监理合同段的中标人。现明确下列事宜：

一、总监理工程师：。

二、监理服务期：个月（其中：施工准备阶段监理个月，施工阶段监理个月，交工验收与缺陷责任期阶段监理个月）

三、监理服务费用

贵方中标的监理服务费总价：（大写）元（¥）；

其中：施工阶段监理服务费元；

交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费元。

四、贵方须在本通知发出后日内按招标文件的要求提供履约担保，并与我方正式签署委托监理合同协议书。本通知书与贵方提交的投标文件及双方在招投标期间的来往补充文件及协商同意的有关修改文件，将作为本监理合同的有效组成部分。监理服务时间从年月日起计算。

特此函告。

招标人：       （全称）（盖章）

日  期：年月日

确 认 通 知

（招标人名称）

我方已接到你方年月日发出的项目工程施工监理招标中标通知书，我方已于年月日收到。

特此确认。

投标人：       （全称）（盖章）

日  期：年月日

第十篇监理合同协议书格式

监理合同协议书

本协议书由（发包人全称）(以下简称“发包人”)为一方，与（监理人全称）(以下简称“监理人”)为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为项目工程第监理合同段提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

（1）项目名称：；

（2）工程名称：；

（3）工程地址：；

（4）工程内容：；

（5）资金来源：；

（6）总监理工程师（或驻地监理工程师）姓名及证书号码：。

二、工程监理范围

监理范围：。

三、监理服务期

监理服务期：个月（其中：施工准备阶段个月，施工阶段监理个月，交工验收与缺陷责任期阶段监理个月）。

四、监理服务费用

1.监理服务费总价：（大写）元（¥）；

其中：施工阶段监理服务费元；

交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费元；

2.施工阶段监理服务费与计费额的折算系数：。

五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件是监理合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

（1）监理合同协议书及附件；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）合同专用条款；

（5）合同通用条款；

（6）工程专用规范；

（7）监理规范；

（8）技术规范；

（9）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件相互补充，如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

九、本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保函后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本份，双方各执份。

发包人：（全称）（盖章）　  　   监理人：（全称）（盖章）

法定代表人 　　                     法定代表人

或其授权的代理人：（签字）         或其授权的代理人：（签字）

日期：年月日         日期：年月日

单位地址：单位地址：

邮编：　        　　     　       邮编：

电子邮箱：         电子邮箱：

电话：　       电话：

传真：　　　   传真：

开户银行：　      开户银行：

帐号：　　    帐号：

第 四 卷

第十一篇图纸和资料(另册)